Pilot Operations Kit · Pack A

Pilot 계약 패키지

v1.0 · Pilot Agreement + DPA + SLA + IP·해지 조항 (서명용 초안)

이 문서의 사용 방법 본 패키지는 1호 Pilot 고객사 서명 직전에 사용하는 표준 계약 초안입니다. 본 계약서를 외부 법무 자문에 검토 의뢰한 후, 검토 의견을 반영하여 최종본을 확정해 주십시오. 본 초안 자체는 법률 자문이 아닙니다.

1. Pilot 계약서 (Letter of Engagement) v1.0

본 계약은 ‘갑’(고객사, 이하 ‘고객’)과 ‘을’(공급자, 이하 ‘공급자’) 간 4주 Pilot 운영을 목적으로 체결된다.

제1조 목적

공급자는 고객의 운영 영역에 ‘기업 전용 AI 운영 빌더’(이하 ‘서비스’)를 4주간 제한적으로 제공한다. 본 Pilot의 목적은 5개 가설(도메인 빈도, 태스크 시간, Self-serve, 비용절감, NPS)의 검증이다.

제2조 기간

• Pilot 기간: 본 계약 효력 발생일로부터 4주 (28일).

• 정식 전환 기한: Pilot 종료일로부터 14일 이내 양 당사자가 서면으로 정식 계약 여부를 결정한다.

제3조 범위 (Scope)

1. 공급자는 Phase 1 Skill 4종(M2 PII Mask · M3 Prompt Injection Filter · M5 Audit Logger · M8 Cost Guardrail) 및 Agent 4종(Intake / Analysis / Planning / Builder)을 제공한다.

2. 공급자는 주 1회 운영 회의(매주 금 16:00) 및 주간 측정 리포트 1건을 산출한다.

3. 범위 외 추가 기능, 추가 도메인, 추가 사용자 계정은 별도 합의로 한다.

제4조 산출물 (Deliverables)

| 주차 | 산출물 | 조건 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 킥오프 자료, Baseline 측정 보고서 | 고객 데이터 1차 적재 협조 전제 |
| W2 | 주간 리포트 #2 + Self-serve 첫 수치 | 측정 코드 임베드 완료 전제 |
| W3 | 주간 리포트 #3 + 정식 전환 견적서 | Pilot 진행률 ≥ 60% |
| W4 | Pilot 최종 보고서 + 5개 가설 결과 | Go/No-Go 회의 동석 |

제5조 요금 (Fee)

• Pilot 요금: 무상 (4주). 단, 정식 전환 시 첫 3개월 30% 할인된 요금을 적용한다.

• 고객이 범위 외 기능을 요청하는 경우, 별도 SOW에 따라 시간당 ₩200,000 (VAT 별도)을 청구할 수 있다.

• 토큰/인프라 직접비는 공급자가 부담한다(월 한도 ₩2,000,000).

제6조 책임 한도 (Liability Cap)

본 계약과 관련하여 공급자의 책임 한도는 다음 중 낮은 금액으로 한다. (가) 본 Pilot 계약 기간 중 고객이 공급자에 지급한 총 금액, (나) 일금 일천만원 정(₩10,000,000). 단, 고의 또는 중대한 과실에 의한 손해는 제외한다.

제7조 비밀유지 (NDA)

양 당사자는 본 Pilot 수행 중 취득한 상대방의 영업비밀, 기술정보, 고객정보, 재무정보를 본 계약 종료 후 3년간 비밀로 유지한다. 본 조항은 본 계약의 종료에도 불구하고 효력이 유지된다.

제8조 IP 귀속

1. 공급자가 Pilot 이전에 보유한 모델, 스킬, 코드, 프롬프트 자산은 공급자의 단독 소유이다.

2. 고객 데이터 및 고객이 입력한 프롬프트는 고객의 단독 소유이다.

3. Pilot 기간 중 고객 데이터로 산출된 결과물(보고서, 분석)은 고객이 소유하며, 공급자는 사용권을 갖지 않는다.

4. 공급자는 Pilot 결과를 케이스 스터디로 제작·공개할 수 있다. 단, 고객사명 및 식별 가능 정보는 고객의 별도 서면 동의 후에만 공개한다.

제9조 해지 (Termination)

• 고객 일방 해지: 7일 전 서면 통보. 환불은 잔여 일수 비례 정산.

• 공급자 일방 해지: 14일 전 서면 통보. 단, Kill Switch 발동 시 즉시 해지 가능.

• Kill Switch: PII 사고 1건, 비인가 작업 실행 1건, 외부 보안 검토 High 1건 중 어느 하나라도 발생 시 24h 내 운영 중단 후 사후 협의.

제10조 분쟁 해결

본 계약과 관련된 분쟁은 양 당사자 협의로 해결함을 원칙으로 하며, 협의가 결렬될 경우 서울중앙지방법원을 1심 관할 법원으로 한다.

서명

| 갑 (고객사) | 을 (공급자) |
| --- | --- |
| 회사명 / 대표자명 / 서명 / 일자 | 회사명 / 대표자명 / 서명 / 일자 |
| _______________________ | _______________________ |

2. 데이터 처리 위탁 계약 (DPA) v1.0

본 DPA는 위 Pilot 계약의 부속서로 효력을 가진다.

제1조 처리 대상 데이터

| 데이터 항목 | 목적 | 보관기간 |
| --- | --- | --- |
| 업무 문서·로그 | Skill 운영, 분석, 산출 | Pilot 종료 + 30일 |
| 프롬프트·산출물 | 측정, 품질 개선 | Pilot 종료 + 30일 |
| 감사 로그 | M5 Audit Logger 운영, 사고 대응 | 90일 |
| PII (이름/연락처 등) | 원칙적으로 처리하지 않음. 불가피 시 즉시 마스킹 | 마스킹 후 30일 |

제2조 보안 조치

• 전송: TLS 1.2 이상.

• 저장: AES-256 암호화, 키는 고객 워크스페이스별 분리 발급.

• 접근 통제: 최소 권한 원칙, 다중 인증(MFA), 분기 1회 권한 검토.

• 백업: 일 1회, 7일 보관, 분기 1회 복원 테스트.

제3조 재위탁 (Sub-processing)

공급자는 다음 재수탁자(클라우드/모델 제공자)에 한해 데이터를 전송할 수 있다. 재수탁자 변경 시 14일 전 사전 통지하며, 고객은 합리적 사유로 거부할 권한이 있다.

• Anthropic (모델 추론) — Claude API.

• AWS / GCP / Azure 중 고객 합의 클라우드 1개.

제4조 사고 통지

공급자는 데이터 유출, 비인가 접근, PII 노출 등 사고 발생 시 인지 후 24시간 이내에 고객에게 서면 통지한다. 통지에는 사고 일시, 데이터 범위, 영향 사용자 수, 임시 조치, 재발 방지 계획을 포함한다.

제5조 종료 시 데이터 처리

Pilot 종료 또는 본 계약 해지 시, 공급자는 30일 이내에 고객 데이터를 ‘반환’ 또는 ‘파기’ 중 고객이 선택한 방식으로 처리한다. 감사 로그는 법적 보존 의무를 위해 90일까지 보존한 후 자동 파기한다.

3. 서비스 수준 협약서 (SLA) v1.0

| 지표 | Pilot 기준 (4주) | 정식 전환 기준 |
| --- | --- | --- |
| 월 가용성 | 99.0% | 99.5% |
| 평균 응답 시간(p95) | 60s | 30s |
| 장애 1차 응답 | 2h | 1h |
| 주요 장애 복구 | 24h | 8h |

보상 (Service Credit)

• 월 가용성 99.0% 미달 시: 해당 월 요금의 10% 크레딧.

• 월 가용성 95.0% 미달 시: 해당 월 요금의 30% 크레딧 + 고객 일방 해지 권리.

• Pilot 기간 중에는 무상 운영이므로 크레딧 대신 ‘Pilot 1주 무상 연장’으로 갈음한다.

예외 (Exclusion)

• 고객 측 시스템 장애·네트워크 단절로 인한 서비스 영향.

• 재수탁자(Anthropic API 등) 장애로 인한 영향. 단, 발생 시 즉시 통지 의무.

• 사전 통지된 정기 점검 시간(월 1회, 야간 2h 이내).