Internal Only · v2.0 Deep-dive

회사 운영 미흡 점검 (고도화판)

v1.0의 7개 영역 → 14개 영역 확장 + Impact×Effort·Budget·Dependency·Benchmark·Anti-pattern 추가

v1.0 대비 고도화된 것 ① 7 → 14 영역 (신규 7개: 제품 전략 meta·가격 진화·파트너십·IP/데이터 전략·사고 커뮤니케이션·인재/문화·경쟁 해자). ② 각 영역마다 Impact·Effort·Budget·Dependency·Benchmark·Anti-pattern 필드 추가. ③ 90일 이후 6/12개월 체크포인트.

1. Impact × Effort Matrix — 14 영역 한눈 보기

Impact(1~5)·Effort(1~5)·Budget(₩M)·Dependency. Impact가 높고 Effort가 낮은 순으로 먼저 착수.

| # | 영역 | Impact | Effort | ₩M | Dependency |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | 외부 검증 (인터뷰·검토·LOI) | 5 | 2 | ₩20M | 없음 (1순위) |
| I-02 | 실제 자산 (코드·UX·Eval) | 5 | 5 | ₩60M | I-01 일부 |
| I-03 | GTM 실체 (파이프라인·콘텐츠) | 5 | 4 | ₩30M | I-02 최소 |
| I-04 | 인력·조직 실체 | 4 | 2 | ₩5M | 없음 |
| I-05 | 재무 실측 | 4 | 2 | ₩10M | I-04 |
| I-06 | 법인·고지 기본기 | 4 | 2 | ₩8M | 없음 (1순위) |
| I-07 | 운영 리듬 | 3 | 1 | ₩2M | I-04 |
| I-08 | 제품 전략 meta (추가/폐기 프레임) | 3 | 2 | ₩3M | I-02 |
| I-09 | 가격 진화 (Pilot → 3년) | 4 | 3 | ₩5M | I-01·I-03 |
| I-10 | 파트너십·생태계 (SI·클라우드) | 4 | 4 | ₩15M | I-02·I-03 |
| I-11 | IP·데이터 전략 | 4 | 3 | ₩12M | I-02·법무 |
| I-12 | 사고 커뮤니케이션 (PII·모델·언론) | 5 | 2 | ₩8M | I-06 |
| I-13 | 인재·문화 (채용·브랜드·성장) | 3 | 4 | ₩20M | I-04 |
| I-14 | 경쟁 해자 (18개월 후) | 3 | 5 | ₩40M | I-02·I-11 |

Quick Win 권고 (Impact≥4 × Effort≤2) I-01 외부 검증, I-04 인력 명확화, I-05 재무 실측, I-06 법인 기본기, I-12 사고 커뮤니케이션. 이 5개는 예산 합계 ₩51M 이내에서 30일 안에 닫을 수 있는 ‘저비용 고효과’ 항목입니다.

2. Dependency Graph

화살표는 ‘먼저 닫혀야 뒤가 의미 있음’을 의미.

• I-01 외부 검증 → I-02 자산 우선순위 → I-03 GTM 메시지

• I-04 인력 실체 → I-05 재무 실측 → I-07 운영 리듬 → I-13 인재 문화

• I-06 법인 기본기 → I-12 사고 커뮤니케이션 → 대외 신뢰

• I-02 제품 자산 → I-11 IP/데이터 전략 → I-14 경쟁 해자

• I-01+I-03 → I-10 파트너십 (레퍼런스 없이 파트너십 불가)

• I-03 가격 실험 → I-09 가격 진화 (데이터 없이 다음 가격 못 세움)

3. 신규 7개 영역 상세

I-08 제품 전략 meta — 추가/폐기 프레임워크

현재: ‘Skill을 언제 추가·폐기·동결할지’ 판단 기준 없음. 매주 요청에 반응하는 조직이 됨.

Benchmark

Shopify Axis (기능 추가 3 질문: 고객 수·대체 가능성·운영 부담), Atlassian의 Feature Sunset 플레이북.

빠져 있는 것

• Skill 추가 기준 (요청 N社 이상 + 골든셋 30건 이상 + ROI 양)

• Skill 폐기 기준 (90일간 사용 < 10건 → Deprecate)

• 동결(Freeze) 기준 (Pilot 중 가설 검증 전 신규 기능 금지)

• 로드맵 공개 정책 (Public vs Internal 수준)

Anti-pattern

‘고객이 원하면 다 만든다’ — 스킬 인플레이션으로 운영 부담만 증가.

성공 기준

• 분기 1회 Skill 추가·폐기 회의 1건 + 의사결정 로그.

I-09 가격 진화 — Pilot → 3년 후

현재: Pilot 무료 + 정식 30% 할인만 정의. 1년 후 정가·할인 정책·대형 고객 디스카운트·도메인 팩 가격 로직 미정.

Benchmark

Figma의 Seat → Enterprise 진화, Notion의 Starter/Plus/Business/Enterprise 4티어 안정화 2년.

빠져 있는 것

• 정식 가격 5~10社 확보 후 리프라이싱 룰

• 대형 고객 Volume Discount 테이블 (50·100·500 사용자)

• 도메인 팩 단가 (법무/세무/의료 각기 다름)

• 토큰 초과분 과금 방식 (Pay-per-use vs Pool)

• 연간/다년 계약 할인 (15%/25%)

성공 기준

• 6개월 후 v1.0 가격표 1장 + 12개월 후 v2.0.

I-10 파트너십·생태계

현재: SI·클라우드·컨설팅·리셀러 대상 Partner ToM 0건. 우리 혼자 매출 올려야 함.

Benchmark

Databricks의 SI 파트너 프로그램, Snowflake의 Solution Partner 티어제, HubSpot의 Agency Partner.

빠져 있는 것

• SI 파트너 마진 구조 (10~20% 재판매 수수료)

• 클라우드 MSP 공동 GTM (AWS/Azure Marketplace 등재)

• 컨설팅사 채널 (대형 컨설팅과 공동 제안)

• 도메인 전문가 (법무/세무 법인) 파트너 시나리오

• 기술 파트너 (Anthropic·클라우드) 레버리지 정도

Anti-pattern

1호 레퍼런스 없이 파트너십 협상 → 불리한 조건에 잠김.

I-11 IP·데이터 전략

현재: 프롬프트·Skill·고객 데이터 각각에 대한 소유/활용/학습 정책 미정.

Benchmark

Anthropic의 API Input/Output 정책, OpenAI의 Enterprise 데이터 분리, Hugging Face의 Dataset 라이선스 체계.

빠져 있는 것

• 프롬프트 자산: 공개·비공개 분류 기준 + 유출 방지 저장소

• Skill 공식화: 버전 관리·지적재산 귀속·오픈소스 vs 비공개

• 고객 데이터: 학습 미사용 원칙 + 익명화/통계 활용 레이어 동의 별도

• 모델 선택권 (Claude vs 국산 vs 온프레미스) 로드맵

• 특허 출원 검토 (핵심 Skill 2~3개)

성공 기준

• IP 정책 1장 + 데이터 처리 정책 1장 (고객 공개용).

I-12 사고 커뮤니케이션 플레이북

현재: PII 사고·모델 hallucination·언론 노출·고객 측 오사용 시 대응 문구·채널·판단 기준 0건.

Benchmark

Atlassian Incident Handbook, Cloudflare의 Postmortem 공개 문화, Zendesk의 Trust Center.

빠져 있는 것

• 사고 분류 (P1 서비스 중단·P2 데이터·P3 품질·P4 언론) + SLA

• 대고객 사고 통지 템플릿 4종 (시점별·심각도별)

• 대언론 Q&A 키트 (CEO 대변인 응답 5종)

• 포스트모템 공개 기준 (내부·고객·공개 3티어)

• 법적 자문 연락 트리 (몇 단계 시점에 누가 법무 호출)

Anti-pattern

사고 발생 후 ‘우리 잘못 없습니다’ 첫 응답 — 신뢰 즉시 파괴.

성공 기준

• 3개월 내 모의 사고 훈련 1회 + 통지 템플릿 4종 준비.

I-13 인재·문화

현재: 채용 브랜드·기술 블로그·컨퍼런스 발표·핵심 인재 유지 정책 0건.

Benchmark

Stripe의 Engineering 블로그, Linear의 Manifesto, Netflix Culture Deck.

빠져 있는 것

• 채용 브랜드 (회사 소개 + 일하는 방식 + 스톡 옵션 정책)

• 기술 블로그 (의사결정 로그 공개) 0편

• 발표 이력 (컨퍼런스·밋업·세미나) 0건

• 핵심 인재 유지 (성과급·스톡·성장 경로) 프레임 없음

• 원격/하이브리드 정책·온보딩 표준 없음

I-14 경쟁 해자 (Moat, 18개월 후)

현재: ‘지금 무엇이 우리만 가능한가’ 와 ‘18개월 후 해자’가 설계에 명시되지 않음.

Benchmark

Glean의 Enterprise Search 해자 = 커넥터 100+ · 정밀도 튜닝 데이터. Harvey의 해자 = 법무 도메인 독점 데이터.

빠져 있는 것

• Data Moat: 도메인 패턴 데이터 축적 전략

• Network Moat: 사용자 간 협업/공유로 인한 가치 증가 루프

• Brand Moat: ‘기업 AI 운영’ = 우리 = 신뢰의 포지셔닝 전략

• Switching Cost: 커스텀 Skill·학습된 워크플로우·감사 로그 이력

• Regulatory Moat: 특정 산업(의료·금융) 인증·표준 리더십

Anti-pattern

‘Claude 래퍼’ 수준의 차별화만 남을 경우 18개월 내 무너짐.

4. 90일 우선순위 로드맵

| 기간 | 포커스 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Day 1~14 | Quick Win 5건 (I-01·04·05·06·12) | 인터뷰 5건 · 조직도 · Runway · 홈페이지 1P · 사고 템플릿 |
| Day 15~28 | I-02 자산 가속 + I-03 파이프라인 MVP | Phase 1 코드 + UX 5화면 + 후보 30社 리스트 |
| Day 29~45 | I-09 가격 실험 + I-11 IP 정책 초안 | 가격 가설 3개 A/B 설계 + IP 1장 |
| Day 46~60 | I-08 제품 meta + I-13 인재 브랜드 | 추가/폐기 프레임 + 채용 페이지 1P + 블로그 1편 |
| Day 61~75 | I-10 파트너십 탐색 + I-14 해자 로드맵 | SI 3社 미팅 + 해자 18개월 계획 1장 |
| Day 76~90 | 통합 리뷰 + v3.3 마스터 갱신 | 14 영역 상태 대시보드 + v3.3 설계 갱신안 |

5. 6개월·12개월 체크포인트

6개월 체크

• 정식 전환 고객 3社 이상 (I-03 GTM 검증)

• 외부 보안 검토 High 0건 2회 (I-06·I-12)

• 14 영역 중 10개 Green (I-01~14)

• 가격 v2.0 발표 (I-09)

• IP·데이터 정책 공개 (I-11)

12개월 체크

• 10社 이상 정식 고객 + Payback 우리측 도달

• SI 파트너 2社 이상 공식 계약 (I-10)

• 도메인 팩 1~2종 실매출 (I-08·I-09)

• 모의 사고 훈련 2회 통과 (I-12)

• Data Moat 지표 정의 및 측정 시작 (I-14)