Changelog · v1.0

Changelog · 기업 전용 AI 운영 빌더

v3.0 → v3.3 / 6-Pack v1.0 → Launch Kit v1.1 전체 이력
— 언제·누가·왜 자산을 추가·수정했는지 추적 —

Version v1.0   |   발행 2026-04-16   |   분류: 대외비(내부용)

소유자: 대표이사   |   승인: 경영진   |   배포: 핵심 TF

01  버전 표기 규약

•  마스터 설계 문서: v3.x (아키텍처·로드맵 수준의 변경)

•  운영 자산: v1.x (개별 파일 단위 버전)

•  Launch Kit 전체: v1.x (zip 배포 단위)

•  Gap 분석: v1.0 → v2.0 (분석 틀이 바뀌면 메이저, 수치 추가면 마이너)

•  Changelog 자체도 버전이 있음 (본 문서 = v1.0)

02  v3.0 → v3.1  (설계 초안 → 1차 리뷰 반영)

| 일자 | 변경 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| D-30 | Agent 5종 구조 초안 | 최초 설계 |
| D-28 | Skill 계층 도입 | Agent만으로 모든 책임을 지기엔 무거움 |
| D-27 | 감사로그 표준 스키마 지정 | ISMS-P 호환 전제 |

03  v3.1 → v3.2  (운영 관점 흡수)

| 일자 | 변경 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| D-25 | Kill Switch 3항목 명문화 | 중단 기준 모호 → Pilot 실패 리스크 |
| D-24 | Cost Guardrail 스킬 분리 | 모델 교체 시에도 한도 정책 유지 |
| D-22 | Weekly KPI H1~H3 정의 | 정량 없이 '가치 실현' 불가 |

04  v3.2 → v3.3  (Gap v2.0 정식 편입)

| 일자 | 변경 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| D-7 | Gap 분석 내부 7→14영역 | 제품 전략·경쟁 해자 등 누락 |
| D-7 | Gap 분석 고객 9→11단계 | Pre-Discovery·Advocacy 양끝 비어있음 |
| D-6 | 3 페르소나 분리 | '일반론' 설계로는 고객 미팅 실패 |
| D-6 | 8 Cross-cutting 축 추가 | 단계와 직교하는 축이 보이지 않음 |
| D-5 | Onboarding Web 프로토타입 제작 | J4 First Win이 개념만 있고 실물 없음 |
| D-4 | Kill Switch 3→4항목 | 법무 블로커 K4 누락 |
| D-3 | Internal Kickoff Guide 제작 | 6-Pack 받고 '내일부터 뭐부터?' 답 없음 |
| D-2 | Master Design v3.3 통합 | v3.2와 실행 자산 간 버전 불일치 |
| D-1 | Launch Kit v1.1 재zip | Master로 넘기기 위한 정합성 확보 |

05  자산별 버전 현황표

| # | 자산 | 현재 버전 | 다음 업데이트 트리거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Kickoff Guide | v1.0 | Week 1 Go/No-Go 회의록 추가 → v1.1 |
| 01 | Readiness Review | v1.0 | Pilot 종료 후 실적 반영 → v2.0 |
| 02 | Contract Pack | v1.0 | 법무 1차 검토 후 → v1.1 |
| 03 | Security Pack | v1.0 | ISMS-P 인증 본심사 → v2.0 |
| 04 | Playbook | v1.0 | Pilot 1곳 완료 후 교훈 반영 → v1.1 |
| 05 | Measurement Workbook | v1.0 | H6 (리텐션) 추가 → v1.1 |
| 06 | Phase 1 Skills | v1.0 | 실트래픽 튜닝 후 → v1.1 |
| 07 | Gap Analysis (내부) | v2.0 | 12월 경영 회고 후 → v3.0 |
| 07 | Gap Analysis (고객) | v2.0 | Pilot 2곳 데이터 반영 → v3.0 |
| 08 | Onboarding Web | v1.0 | 백엔드 연결 후 → v2.0 |
| 09 | Master Index | v1.1 | 신규 자산 편입 시 즉시 |
| 10 | Master Design | v3.3 | M3 Roadmap 완료 후 → v4.0 |
| 11 | Changelog | v1.0 | 자산 변경 시마다 누적 |

06  삭제·폐기 이력

| 일자 | 항목 | 폐기 사유 |
| --- | --- | --- |
| D-6 | Agent 1~5 분리 구조 | v3.3에서 단일 Runner로 통합. 구 문서는 99_Reference에 아카이브 |
| D-4 | 9단계 고객 여정 초안 | J0·J10이 빠져 있어 리텐션·Advocacy 공백. v2.0에서 11단계로 대체 |
| D-3 | 6-Pack 단독 배포판 | 0번 Kickoff Guide가 0번이어야 함. 6-Pack은 1~6번으로 재배치 |

07  미결 플래그  (v3.4에서 결정 필요)

•  F-01 · Agent Runner의 'Split Mode' 옵션을 Extended 티어로 릴리스할지 여부

•  F-02 · Lab 티어 고객당 월 한도와 감사 주기

•  F-03 · 해외 Region 진입 순서 (일본 / 싱가폴 / 동남아 통합)

•  F-04 · SOC2 Type1 vs ISMS-P 인증 우선 순서

•  F-05 · Onboarding Web 백엔드 연결 시 SSO·모델 API·감사로그 저장소 4가지 중 우선 순서