AJASCHOOL · CONFIDENTIAL

기업 전용 AI 운영 빌더

마스터 설계 v3.2 — 정정 정본

| 문서 버전 | v3.2 · 2026.04 · 정본 (Authoritative) |
| --- | --- |
| 이전 버전 | v3.1 (이번 정정으로 대체) |
| 정정 근거 | 자체 재점검 보고서 v1.0 — 치명 5건 (C-01 ~ C-05) |
| 대상 독자 | 전사 — 외부 자료·내부 자료 모두 본 정본을 정의로 따른다 |
| 정정 영역 | ROI 표기 / Skill Tier / Governance Phase / 가설 표기 / 컴플라이언스 표현 |

이 정본의 위치 v3.0 / v3.1 마스터의 아키텍처·Skill·Agent·Governance 설계 골격은 그대로 유지된다. v3.2는 그 위에서 5가지 영역의 표현·범위·검증 기준을 명확히 한다. v3.1과 v3.2가 다를 경우 v3.2를 정의로 따른다.

Change Log — v3.1 → v3.2

| # | 영역 | v3.1 → v3.2 변경 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROI 표기 (§7) | 단일 "Payback 2~4개월" → "고객 측 Payback (2~4개월) / 우리 측 Payback (6~10개월)" 분리 명시 | C-01 |
| 2 | Skill Catalog (§4) | MVP 42개 → Tier 도입: Core 18개 (MVP) / Extended 49개 (Beta) / Lab 18개 (실험) | C-02 |
| 3 | Governance (§6) | 8 모듈 4주 일괄 → Phase 1 (4주, M2·M3·M5·M8) + Phase 2 (8주, M1·M4·M6·M7) 분리 | C-03 |
| 4 | Self-serve / Pilot (§8 신설) | "Self-serve 75%" 단정 → "H2 가설" 표기 + Pilot 검증 KPI + 옵션 B 전환 트리거 | C-04 |
| 5 | 컴플라이언스 표현 (§9 신설) | "한국 AI 기본법 시행으로 거버넌스 내장 AI만 가능" → "규제 동향에 대비한 거버넌스 설계" | C-05 |
| 6 | 에이전트 토폴로지 (§5) | 9개 → MVP 4개 (Intake+Goal+Data 통합 / Analysis / Planning / Builder) + 확장 5개 | M-01 (Medium 1건 추가 반영) |

정정의 본질 v3.1의 모든 진술이 틀린 것이 아니다. 단지 "검증된 사실" 과 "우리의 가설·목표" 가 같은 단어로 섞여 있던 것을 분리했을 뿐이다. 이 분리만으로 외부 자료 (IR·세일즈) 의 정직성과 신뢰가 크게 회복된다.

1. 제품 개요 (변경 없음)

기업 전용 AI 운영 빌더는 "Skill을 부품처럼 조립해 운영을 자동화하는 빌더"이다. 고객의 업무·KPI를 받아 7-Layer 빌더가 ICP별 에이전트와 Skill 조합을 1주 안에 배포하고, Layer 7 Governance가 9가지 리스크를 다중 방어한다.

v3.0/v3.1과 동일한 핵심 명제 3가지:

· Atomic Skill — 원자 단위 스킬 카탈로그 (v3.2 기준 85개, Tier 분류)

· 7-Layer 빌더 — Intake에서 Builder까지 자동화

· Governance 내장 — OWASP/NIST 정렬, Default-Safe 14

2. ICP · Beachhead (변경 없음)

ICP 정의는 v3.1과 동일하게 4개 "업무 병목" 기반으로 유지한다 (정의 정본).

| # | Code | 이름 | 핵심 병목 | Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICP-1 | 제안·IR 자동화 | 주 1회+ 제안서·IR 작성, 자료 산재 | ★ Beachhead |
| 2 | ICP-2 | VOC·CS 자동화 | 월 1,000건+ 문의 분류·답변 | Tier-2 |
| 3 | ICP-3 | 데이터·인사이트 | 엑셀·SQL 분석 인력 부족 | Tier-2 |
| 4 | ICP-4 | 외부보고·감사 대응 | 규제·세무·ESG 양식 변경 잦음 | Tier-3 |

ICP-1을 Beachhead로 유지. 12개월 안에 ICP-1 단독으로 Year-1 ARR 검증 후 ICP-2/3 진입.

3. 7-Layer 아키텍처 (변경 없음)

| Layer | 이름 | 역할 | 주 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Intake | 업무·KPI 수집 | intake_brief.json |
| L2 | Goal Mapper | 목표 → Skill 조합 매핑 | skill_plan.json |
| L3 | Data Request | 데이터·권한 요청 | data_inventory.json |
| L4 | Analysis | RAG·통계·이상감지 | analysis_result.json |
| L5 | Planning | 액션 플랜 산출 | action_plan.md |
| L6 | Builder | 조립·배포·운영 | deployment.yaml |
| L7 | Governance | Cross-cutting 거버넌스 | Audit / Policy 강제 |

4. Skill Catalog v3.2 — Tier 도입 (★ C-02 정정)

[v3.2 정정] v3.1의 "MVP 42 / Beta 39 / GA 4" 분류는 폐기. Skill Tier 3단계 (Core / Extended / Lab) 로 재정의.

4.1 Tier 정의

| Tier | 목적 | 품질 기준 | 수 | 출시 시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Core | ICP-1 워크플로우의 필수 부품 | 골든세트 ≥ 50개, 회귀 자동화, latency p95 SLA | 18 | M0~M3 (Pilot 시작 전) |
| Extended | ICP-2/3 / 도메인 팩 / Action / Multimodal 확장 | 골든세트 ≥ 20개, 단위 테스트 | 49 | M4~M9 (Beta) |
| Lab | 검증 안 된 실험 — 사용 가능하나 SLA 없음 | 동작 확인만 | 18 | 상시 (실험) |

4.2 Core Skill 18개 (MVP 정본)

ICP-1 (제안·IR) 워크플로우 한 사이클 (자료 수집 → 분석 → 작성 → 포맷)을 단독으로 처리할 수 있는 최소 집합.

| # | ID | 이름 | 역할 (워크플로우) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EX-01 | 표 구조 추출 | 자료 수집 — PDF/HWP 표 |
| 2 | EX-02 | PDF 본문 추출 | 자료 수집 — 본문 |
| 3 | EX-08 | 문서 메타 추출 | 자료 수집 — 메타 |
| 4 | EX-11 | 폼/설문 입력 추출 | 자료 수집 — 설문 |
| 5 | CL-01 | 문서 카테고리 분류 | 자료 정리 — 분류 |
| 6 | CL-08 | 민감정보 분류 | 자료 정리 — PII 라벨 |
| 7 | AN-01 | 기본 통계 요약 | 분석 — 수치 |
| 8 | AN-02 | 원인 가설 생성 | 분석 — 가설 |
| 9 | AN-09 | 이상치 / 이상점 감지 | 분석 — 데이터 이상 |
| 10 | AN-10 | 요약 KPI 계산 | 분석 — KPI |
| 11 | AN-15 | 시나리오 시뮬레이션 | 분석 — What-If |
| 12 | CO-01 | 제안서 본문 작성 | 작성 — 본문 |
| 13 | CO-02 | 임원 요약 작성 | 작성 — 1p 요약 |
| 14 | CO-03 | 의사결정 브리프 | 작성 — 옵션 비교 |
| 15 | CO-04 | 액션 플랜 작성 | 작성 — 실행 |
| 16 | FM-01 | Markdown → DOCX | 포맷 — 회사 템플릿 |
| 17 | FM-04 | JSON → Table/CSV | 포맷 — 표 |
| 18 | FM-05 | 차트 생성 | 포맷 — 차트 |

4.3 Extended (49개) — 요약

Core를 둘러싸고 ICP-2/3, 도메인 팩, Action, Multimodal로 확장. 카테고리별 수:

| 카테고리 | 수 | 대표 ID |
| --- | --- | --- |
| Extract | 13 | EX-03·04·05·06·07·09·10·12·13·14·15·16·17 |
| Classify | 7 | CL-02·03·04·05·06·07·09 |
| Analyze | 13 | AN-03·04·05·06·07·08·11·12·13·14·16·17·18 |
| Compose | 8 | CO-05·06·07·08·09·10·11 |
| Format | 5 | FM-02·03·06·07·08 |
| Action | 10 | AC-01~10 |
| Multimodal | 8 | MM-01~08 |
| Domain Pack | 4 | DP-LEGAL-01 / TAX-01 / HEALTH-01 / MFG-01 |

4.4 Lab (18개) — 실험

Core / Extended에 들지 않은 Skill 후보. 운영 SLA 없음. 분기 1회 평가해 승급/폐기.

Tier 운영 룰 (1) Core 변경은 분기 1회 정기 회의에서만. (2) Extended → Core 승급은 골든세트 50개 + 회귀 자동화 통과 시. (3) Lab은 자유. 단, 외부 고객에게 "Lab" 명시 필수.

5. 에이전트 토폴로지 (★ M-01 정정)

[v3.2 정정] v3.1의 9개 에이전트 → MVP 단계는 4개로 통합 운영. 확장 에이전트는 Beta 단계에서 분리.

5.1 MVP 에이전트 (4개)

| # | Agent | Layer 통합 | 핵심 책임 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG-MVP-1 | Intake & Mapping Agent | L1+L2+L3 | 고객 인터뷰·설문 수집 + 목표→Skill 매핑 + 데이터 요청을 한 에이전트에서 처리 |
| AG-MVP-2 | Analysis Agent | L4 | RAG·통계·이상감지·인사이트 후보 |
| AG-MVP-3 | Planning Agent | L5 | 액션 플랜 + 옵션 비교 + 리스크 등록 |
| AG-MVP-4 | Builder Agent | L6 | Skill·Agent 조립 + 배포 + 런북 |

5.2 확장 에이전트 (Beta 이후 분리)

| # | Agent | Stage | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG-X1 | Data Analyst Agent | Beta | SQL/API/Sheets 직접 분석 |
| AG-X2 | Operator Agent | Beta | 외부 시스템 액션 수행 |
| AG-X3 | Insight Agent | GA | 장기 추세·전략 인사이트 |
| AG-X4 | Goal Mapper (분리) | Beta | MVP에 통합되었던 매핑을 분리·정교화 |
| AG-X5 | Data Request (분리) | Beta | MVP에 통합되었던 데이터 요청을 분리 |

왜 통합인가 MVP 단계에서 9개 에이전트를 별도 운영하면 모니터링·권한·로그·장애 대응이 9배. 엔지니어 5명에게는 과부담. Pilot 3社 검증으로 어떤 분리가 진짜 가치 있는지 확인한 후 Beta에서 단계적 분리.

6. Layer 7 Governance — Phase 1 / Phase 2 (★ C-03 정정)

[v3.2 정정] v3.1의 "4주 안에 8 모듈 일괄 구현" → "Phase 1 (4주, 4 모듈) + Phase 2 (4주 추가, 4 모듈)" 로 분리. Phase 1 완료 = Pilot 시작 가능 / Phase 2 완료 = 정식 출시 가능.

6.1 Phase 1 (M0~M4 · 4주) — Pilot 가능 최소 집합

| # | Module | 역할 | Phase 1에 포함된 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2 | Injection Scanner | 외부 입력의 프롬프트 인젝션 검사 | Pilot 시작 즉시 위협 노출 |
| M3 | Tool Allowlist | Skill·테이블·엔드포인트 단위 권한 화이트리스트 | Pilot 데이터 격리 필수 |
| M5 | PII Redaction | 개인정보 자동 마스킹 | 법적 리스크가 가장 큰 영역 |
| M8 | Audit Log | 모든 호출 로그 | 사후 검증·사고 대응의 기본 |

6.2 Phase 2 (M4~M8 · 추가 4주) — 정식 출시 집합

| # | Module | 역할 | Phase 2 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Channel Separation | System/Tool/User 채널 분리 | Pilot 검증 후 정착 |
| M4 | 2-Step Confirm | 외부 변경 액션 사람 확인 | Action 스킬 (AC-*) 사용 시점에 필요 |
| M6 | HITL / Tenant Isolation | 사람 승인 + 테넌트 격리 | 다중 고객 시점에 요구 |
| M7 | Execution Limits | 호출수·토큰·바이트 한도 | 비용 최적화 시점 |

6.3 검증 일정 (Phase 1 기준)

| 주차 | 활동 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| W1 | M2 spike (1주 PoC) + M3 정책 모델링 | Platform |
| W2 | M5 (PII) 적용 + M8 Audit 스키마 | Platform |
| W3 | Phase 1 4 모듈 통합 + 내부 부하 테스트 | Platform + QA |
| W4 | 문서화 + 외부 보안 검토 트리거 | CTO + 법무 |
| W5~W8 | 외부 보안 컨설팅 + 침투 테스트 + Phase 2 시작 | CISO 대행 |

Pilot 시작 게이트 Phase 1 4 모듈 (M2·M3·M5·M8) 완료 + 외부 보안 검토 1회 = Pilot 시작 가능 게이트. 이 게이트 통과 전에 Pilot 계약 체결 금지 (단, LOI/MOU 단계는 가능).

7. ROI Model — 두 종류의 Payback 분리 (★ C-01 정정)

[v3.2 정정] v3.1의 "Payback 2~4개월" 단일 표기는 폐기. 고객 측 Payback (고객의 인건비 절감 기준) 과 우리 측 Payback (CAC 회수 기준) 을 모든 자료에서 분리 표기.

7.1 고객 측 Payback (외부 자료에서 사용)

정의: 고객의 인건비 절감 ÷ 고객이 지불하는 플랜 비용.

| 항목 | ICP-1 (제안·IR) | 계산 |
| --- | --- | --- |
| 월 절감 시간 | 48h | 월 4건 × 12h 절감 |
| 월 인건비 절감 (₩) | 2,400,000 | 48h × 시간당 ₩50,000 |
| 월 플랜 비용 (₩) | 900,000 | Business Plan list price |
| 월 순효과 (₩) | +1,500,000 |  |
| 고객 측 Payback (월) | 2~4 | 도입·교육 비용 (1~3M) 회수 기간 포함 |

7.2 우리 측 Payback (내부 자료에서 사용)

정의: 우리 회사가 그 고객을 확보·온보딩하는 데 든 CAC를 월 Gross Profit으로 회수하는 기간.

| 항목 | 값 | 가정 |
| --- | --- | --- |
| 월 ARPU (₩) | 900,000 | Business 플랜 |
| Gross Margin | 65~72% | 모델 23~30% + 인프라 5~7% 차감 |
| 월 Gross Profit (₩) | 585,000~648,000 |  |
| CAC (₩, 추정) | 3,500,000~6,000,000 | SE 30시간 + 마케팅 분담 |
| 우리 측 Payback (월) | 6~10 | CAC ÷ 월 GP |
| LTV (₩) | 21,060,000~27,648,000 | 36개월 lifetime × 월 GP |
| LTV / CAC | 3.5~8.0x | 목표 ≥ 3.0x |

7.3 두 ROI 비교 — 외부·내부 명시 가이드

| 사용 위치 | 사용할 ROI | 표기 예 |
| --- | --- | --- |
| IR 덱·세일즈시트·고객 미팅 | 고객 측 | "고객 측 Payback 2~4개월 (인건비 절감 기준)" |
| 기획실 패키지·이사회·재무 모델 | 우리 측 | "우리 측 Payback 6~10개월 (CAC 회수)" |
| 통합 워크북 | 두 시트 분리 | Sheet 1: 고객 ROI / Sheet 2: 우리 ROI |
| 외부 미디어·블로그 | 고객 측 (단 출처 명시) | "고객 측 Payback 2~4개월. 우리 회사 CAC 회수는 별도" |

절대 혼용 금지 두 숫자를 "Payback" 으로만 같이 쓰면 외부도 내부도 신뢰 손상. 표기는 항상 "고객 측 / 우리 측" 접두어를 반드시 붙인다.

8. Pilot 가설 검증 프로토콜 (★ C-04 신설)

[v3.2 정정] v3.1의 "Self-serve 75% / Service 25%" 단정 표기 → "H2 가설" 로 명시. Pilot 3社에서 측정 KPI로 검증, 실패 시 옵션 B 즉시 전환 트리거.

8.1 핵심 가설 5개 (기획실 패키지 §3과 동일)

| # | 가설 | 측정 KPI | Pass 임계 | Fail 시 액션 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | ICP-1 기업이 시간 75% 절감을 가치로 인식한다 | Pilot 후 NPS + 자율 유료 전환 의사 | NPS ≥ 40 / 전환의사 ≥ 60% | ICP-1 가치 명제 재정의 |
| H2 | Skill 부품화로 Self-serve ≥ 70% 달성 가능 | 주별 Self-serve 비율 (Service 개입 시간 / 총 사용 시간) | M3까지 ≥ 50% / M6까지 ≥ 70% | 옵션 B (도메인 중심) 즉시 검토 |
| H3 | Governance Phase 1을 4주 안에 구현 가능 | M2/M3/M5/M8 통합 테스트 통과 시점 | W4 종료 시 8/8 통과 | Pilot 시작 2주 연기 + Phase 1 재계획 |
| H4 | Business Plan ₩900K가 가격 수용선 | Pilot 종료 후 정식 가격 협상 수용률 | ≥ 60% 수용 | Plan 가격 재조정 (Q2 초) |
| H5 | 도메인 팩이 ARR의 30%+ 가능 | 법무 팩 베타 후 12개월 ARR 비중 | ≥ 25% | 도메인 전략 재설계 |

8.2 Pilot 계약서 필수 조항 (가설 검증을 위한)

· "본 Pilot은 가설 검증 목적이며, 우리는 위 5개 KPI를 측정·공유한다" 명시

· Self-serve 비율은 우리 측 운영 도구가 자동 수집 — 고객 추가 작업 없음

· Pilot 종료 4주 전 가격 협상 인터뷰 1회 (H4 검증 데이터)

· 측정 데이터는 익명화 후 케이스 스터디 사용 가능 — 고객사명 비공개

8.3 옵션 B 전환 트리거

Pilot 3社 중 첫 2社의 Self-serve 비율이 M2 종료 시점에 30% 미만이면, 옵션 A (제품 중심) 의 핵심 가설 H2가 무너진 것으로 판단. 기획실 긴급 회의 → 2주 안에 옵션 B (도메인 중심, 법무) 또는 옵션 A 재설계 결정.

9. 컴플라이언스 표현 가이드 (★ C-05 신설)

[v3.2 정정] v3.1의 "한국 AI 기본법 시행 → 거버넌스 내장 AI만 도입 가능" 단정 표현은 외부 자료 전체에서 폐기. 외부 법무 자문 (Q1 2~3주차) 완료 전까지는 약화된 표현만 사용.

9.1 약화 표현 변환 표

| v3.1 표현 (폐기) | v3.2 표현 (사용) | 사용 위치 |
| --- | --- | --- |
| 한국 AI 기본법 시행으로 거버넌스 내장 AI만 도입 가능 | 한국·국제 규제 동향에 대비한 거버넌스 설계 | IR 덱 슬라이드 11 |
| OWASP/NIST 정렬 | OWASP LLM Top 10 (2025) 와 NIST AI RMF GenAI Profile 의 권고를 참고한 설계 | 마스터 §6, IR 덱 |
| 엔터프라이즈 컴플라이언스 보장 | 엔터프라이즈 컴플라이언스 검토를 지원하는 거버넌스 모듈 제공 | 세일즈시트 차별점 |
| 공공·금융·제조 컴플라이언스 정렬 | 공공·금융·제조 도메인의 일반적 통제 요건을 반영한 모듈 (도메인별 자체 검토 필요) | 마스터 §1.3, IR 덱 |

9.2 외부 자료에서 사용 가능한 표현 화이트리스트

· "권고를 참고한" / "반영한" / "대비한" — OK

· "검토를 지원하는" / "가시성을 제공하는" — OK

· "준수" / "보장" / "인증" — 외부 인증서 확보 전까지 사용 금지

· "법적 의무" / "필수" — 법무 자문 결과 명시되지 않으면 금지

9.3 외부 법무 자문 결과 반영 절차

· Q1 2주차 — 외부 법무법인 1회 자문 (예산 ₩5M, 2주 내 결과)

· Q1 4주차 — 결과를 부록 "확정 사실" 1페이지로 정리

· Q1 4주차 — IR 덱·세일즈시트·마스터 §1.3 표현을 "확정 사실" 기반으로 강화 가능 영역만 강화

기획실 보호 룰 외부 법무 자문 결과가 나오기 전까지 새 자료를 외부에 공개할 때, 법적·규제적 단정 문장은 모두 위 9.1 변환표를 거쳐야 한다. 위반 시 발견자가 즉시 공개 중단 요청 가능.

10. v3.2 정정의 자료별 영향

이번 정정으로 갱신·재배포가 필요한 자료 목록.

| # | 자료 | 영향 영역 | 갱신 우선순위 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 마스터 v3.2 (본 문서) | 정본 | 즉시 (현재) | 기획 |
| 2 | 통합 워크북 v1.1 | C-01 (ROI 두 시트 분리), M-04 (토큰 모델) | Q1 1주 | 기획·CFO 대행 |
| 3 | IR 덱 v1.1 | C-01 (슬라이드 7) / C-05 (슬라이드 11) | Q1 1~2주 | CEO·BD |
| 4 | 세일즈시트 v1.1 | C-01 (ROI 박스) / C-05 (차별점) | Q1 1주 | GTM |
| 5 | 운영자산 v1.1 | C-03 (Phase 1/2), §5 Handover Checklist 신설 (L-04) | Q1 2주 | CS·Platform |
| 6 | agents-skills md | C-02 (Tier 컬럼 추가), 9→4 통합 안내 | Q1 2주 | Skill Lead |
| 7 | 기획실 패키지 v1.0 | C-01 (이미 분리) / 가설 표기 (이미 반영) | 변경 없음 | 기획 |
| 8 | 자체 재점검 v1.0 | C-01~C-05 모두 v3.2에서 닫힘 → "닫힌 이슈" 표시 | Q2 초 | 기획 |

11. 다음 단계 (v3.2 → v3.3)

· Q1 1~2주: 워크북 v1.1, IR 덱 v1.1, 세일즈시트 v1.1 정정

· Q1 2~4주: Pilot 3社 모집 + Pilot 계약서 가설 KPI 명시

· Q1 4~8주: Governance Phase 1 (4 모듈) 구현 + 외부 보안 검토

· Q2 초: 외부 법무 자문 결과 반영 → 컴플라이언스 표현 강화 가능 영역만 강화

· Q2 중: Pilot 1社 첫 한 달 결과 → 가설 H1·H2·H4 1차 검증 → v3.3 마스터

v3.3 트리거 Pilot 3社 M3 시점 데이터로 가설 5개 중 4개를 "실증" 단계로 끌어올리면 v3.3 발행. 이 시점에 IR 덱 v2.0 / 마스터 v3.3 / 통합 워크북 v2.0 동시 배포 권고.